Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Безводного сельского поселения

Курганинского района

от 25.10.2019 № 199

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие коммунального хозяйства Безводного сельского поселения Курганинского района» на 2020-2022 годы**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие коммунального хозяйства Безводного сельского поселения Курганинского района» на 2020-2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Безводного сельского поселения Курганинского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Развитие водопроводно-канализационного комплекса» |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня жизни населения, проживающего в Безводном сельском поселении Курганинского района посредством развития инженерной инфраструктуры |
| Задачи муниципальной программы | осуществление ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение инженерной инфраструктуры. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей;  Количество отремонтированных водозаборов |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020 -2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объемы финансирования из бюджета поселения: 1026 тыс. рублей, в том числе:  2020 год- 328,7тыс. рублей;  2021 год- 341,8 тыс. рублей;  2022 год- 355,5 тыс. рублей |
| Участники муниципальной программы | администрация Безводного сельского поселения Курганинского района |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Осуществляет администрация Безводного сельского поселения Курганинского района |

# **1. Характеристика текущего состояния коммунального хозяйства и прогноз его развития в результате реализации муниципальной программы**

Большинство поселений испытывают ограничения в своем социально-экономическом развитии, связанные с тем, что имеющаяся жилищно-коммунальная инфраструктура не отвечает требованиям нового времени и не позволяет обеспечивать достойное качество жизни населения.

В настоящее время состояние инженерной инфраструктуры Безводного сельского поселения характеризуется высокой степенью физического износа, надежность систем жизнеобеспечения находится на низком уровне, количество аварий и повреждений в жилищно-коммунальном комплексе неуклонно возрастает.

Наиболее острые проблемы связаны с состоянием основных фондов водопроводного хозяйства. Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате возрастает не только количество аварий и повреждений на один километр сетей, что является негативным социальным фактором, но и увеличиваются затраты на восстановление основных фондов. Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды, уличная водопроводная сеть находится в аварийном состоянии.

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства**.** Реализация Программы позволит обеспечить рост темпов газификации в поселении, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализа­ции муниципальной программы**

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня жизни населения, проживающего в поселении посредством развития общественной инфраструктуры.

Срок реализации муниципальной программы - 2020-2022 годы.

В связи с тем, что основная часть мероприятий муниципальной программы связана с постоянным выполнением полномочий муниципального образования – сельского поселения, выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено.

В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического и территориального развития поселения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица  измерения | | Статус | Значение показателей | | | | | |
| 2020  год | | 2021 год | | 2022 год | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Безводного сельского поселения Курганинского района» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Цели:  Повышение уровня жизни населения, проживающего в Безводном сельском поселении Курганинского района посредством развития инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| 1.2 | Задачи:  осуществление ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение инженерной инфраструктуры. | | | | | | | | | |
| 2. | Целевые показатели: | | | | | | | | | |
| 2.1 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей; | | км | 3 | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 | |
| 2.2 | Количество отремонтированных водозаборов | | шт. | 3 | 2 | | 2 | | 2 | |
| 3.0 | Подпрограммы | | | | | | | | | |
| 3.1 | подпрограмма «Развитие водопроводно-канализационного комплекса» | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Цели:  Повышение уровня жизни населения, проживающего в Безводном сельском поселении Курганинского района посредством развития инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | Задачи:  осуществление ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| 3.2 | Целевые показатели: | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | | км | 3 | | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 |
| 3.2.2 | Количество отремонтированных водозаборов | | шт. | 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| 4.0 | Основные мероприятия | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 4.1 | Основное мероприятие №1    Развитие комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения, в том числе: | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Цели:  Повышение уровня жизни населения, проживающего в Безводном сельском поселении Курганинского района посредством развития инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | Задачи:  осуществление ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| 4.1.3 | Целевые показатели: | | | | | | | | | |
|  | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | | км | 3 | | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 |
|  | Количество отремонтированных водозаборов | | шт. | 3 | | 2 | | 2 | | 2 |

## **3. Перечень и краткое описание подпрограмм**

Подпрограмма «Развитие водопроводно-канализационного комплекса» направлена на повышение качества уровня жизни населения, проживающего в Безводном сельском поселении Курганинского района.

В рамках подпрограммы предусмотрены мероприятия по развитию водопроводно-канализационного комплекса

**4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансиро­вания | Объем финанси­рования,  всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | Непосред­ственный результат реализации мероприя­тия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС) |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Основное мероприятие №1    Развитие комплекса мероприятий по модернизации , строительству , реконструкции и ремонту объектов водоснабжения ,в том числе: | всего | 1026,0 | 328,7 | 341,8 | 355,5 | Повышение уровня жизни населения, проживающего в Безводном сельском поселении Курганинского района | Администрация Безводного сельского поселения |
| Местный бюджет | 1026,0 | 328,7 | 341,8 | 355,5 |
| 1.1 | мероприятие №1    Мероприятия по развитию водопроводно-канализационного комплекса | всего | 1026,0 | 328,7 | 341,8 | 355,5 | Улучшение обеспечения населения питьевой водой |
| Местный бюджет | 1026,0 | 328,7 | 341,8 | 355,5 |

## **5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Безводного сельского поселения Курганинского района.

Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы, составляет 1026,0 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов  (тыс. рублей) | В том числе по году реализации | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Местный бюджет, из их | 1026,0 | 328,7 | 341,8 | 355,5 |
| Всего по программе | 1026,0 | 328,7 | 341,8 | 355,5 |

**6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

**7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее исполнением**

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию её мероприятий осуществляет координатор Программы – администрация Безводного сельского поселения (далее - Администрация).

Администрация в процессе реализации Программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финан­сирования реализации муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности, необходимые для проведения мониторинга реализа­ции муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

осуществляет мониторинг и анализ отчетности;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной програм­мы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации Безводного сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств муниципальной программы.

Заместитель главы

Безводного сельского поселения

Курганинского района И.В. Черных Приложение

к муниципальной программе

**ПОДПРОГРАММА**

**«Развитие водопроводно-канализационного комплекса»**

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы «Развитие водопроводно-канализационного комплекса»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Администрация Безводного сельского поселения Курганинского района |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня жизни населения, проживающего в Безводном сельском поселении Курганинского района посредством развития инженерной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | осуществление ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение инженерной инфраструктуры. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей;  Количество отремонтированных водозаборов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020 -2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объемы финансирования из бюджета поселения:  1026 тыс. рублей, в том числе:  2020 год- 328,7тыс. рублей;  2021 год- 341,8 тыс. рублей;  2022 год- 355,5 тыс. рублей |
| Участники подпрограммы | администрация Безводного сельского поселения Курганинского района |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Осуществляет администрация Безводного сельского поселения Курганинского района |

# **1. Характеристика текущего состояния коммунального хозяйства и прогноз его развития в результате реализации муниципальной программы**

Большинство поселений испытывают ограничения в своем социально-экономическом развитии, связанные с тем, что имеющаяся жилищно-коммунальная инфраструктура не отвечает требованиям нового времени и не позволяет обеспечивать достойное качество жизни населения.

В настоящее время состояние инженерной инфраструктуры Безводного сельского поселения характеризуется высокой степенью физического износа, надежность систем жизнеобеспечения находится на низком уровне, количество аварий и повреждений в жилищно-коммунальном комплексе неуклонно возрастает.

Наиболее острые проблемы связаны с состоянием основных фондов водопроводного хозяйства. Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате возрастает не только количество аварий и повреждений на один километр сетей, что является негативным социальным фактором, но и увеличиваются затраты на восстановление основных фондов. Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и

технологического оборудования для улучшения качества воды, уличная водопроводная сеть находится в аварийном состоянии.

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства**.** Реализация Программы позволит обеспечить рост темпов газификации в поселении, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализа­ции подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является повышение уровня жизни населения, проживающего в поселении посредством развития общественной инфраструктуры.

Срок реализации подпрограммы - 2020-2022 годы.

В связи с тем, что основная часть мероприятий подпрограммы связана с постоянным выполнением полномочий муниципального образования – сельского поселения, выделение этапов реализации муниципальной подпрограммы не предусмотрено.

В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка параметров и планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического и территориального развития поселения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица  измерения | | Статус | Значение показателей | | |
| 2020 год | 2021  год | 2022  год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | подпрограмма «Развитие водопроводно-канализационного комплекса» | | | | | | |
| 1.1 | Цели: повышение уровня жизни населения, проживающего в Безводном сельском поселении Курганинского района посредством развития инженерной инфраструктуры | | | | | | |
| 1.2 | Задачи: осуществление ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение инженерной инфраструктуры | | | | | | |
| 2. | Целевые показатели: | | | | | | |
| 2.1 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | | км | 3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2.2 | Количество отремонтиро-ванных водозаборов | | шт. | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3.0 | Основные мероприятия | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие №1  Развитие комплекса мероприятий по модернизации , строительству , реконструкции и ремонту объектов водоснабжения | | | | | | |
| 3.1.1 | Цели: повышение уровня жизни населения, проживающего в Безводном сельском поселении Курганинского района посредством развития инженерной инфраструктуры | | | | | | |
| 3.1.2 | Задачи: осуществление ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение инженерной инфраструктуры | | | | | | |
| 3.1.3 | Целевые показатели: | | | | | | |
|  | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | | км | 3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | Количество отремонтированных водозаборов | | шт. | 3 | 2 | 2 | 2 |

**3. Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансиро­вания | Объем финанси­рования,  всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | Непосред­ственный результат реализации мероприя­тия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС) |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | мероприятие №1  Мероприятия по развитию водопроводно-канализационного комплекса | всего | 1026,0 | 328,7 | 341,8 | 355,5 | Улучшение обеспечения населения питьевой водой | Администрация Безводного сельского поселения |
| Местный бюджет | 1026,0 | 328,7 | 341,8 | 355,5 |

## **4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Безводного сельского поселения Курганинского района.

Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 1026,0 тысяч рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов  (тыс. рублей) | В том числе по году реализации | | |
| 2020год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по программе, в том числе: | 1026,0 | 328,7 | 341,8 | 355,5 |
| Местный бюджет | 1026,0 | 328,7 | 341,8 | 355,5 |

**5. Механизм реализации подпрограммы**

Система управления подпрограммой направлена на достижение поставленных целей и задач и повышение эффективности от проведения каждого мероприятия, а также на получение устойчивых результатов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством выделения бюджетных средств. Целевое назначение бюджетных средств - финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в рамках реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор –администрация Безводного сельского поселения Курганинского района.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку подпрограммы;

формирует структуру подпрограммы;

организует реализацию подпрограммы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную подпрограмму;

несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финан­сирования реализации подпрограммы;

разрабатывает формы отчетности, необходимые для проведения мониторинга реализа­ции подпрограммы, устанавливает сроки их предоставления;

осуществляет мониторинг и анализ отчетности;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации подпрограммы);

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах подпрограммы на официальном сайте администрации Безводного сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств подпрограммы.